AIMAGED-MASTER-STATE-2026-09-10-V3

المرجع الحاكم لاستئناف مشروع AI.MAGED

قاعدة عليا:

NO EVIDENCE = NO SUCCESS

منهج التنفيذ: خطوة واحدة → دليل من الجهاز/المصدر → قرار → توقف → موافقة على الخطوة التالية.

هدفنا: تعظيم فرصة الفوز في Agents for Humans Hackathon عبر مشروع يعمل فعلًا من البداية للنهاية، وليس مجرد موقع جميل أو كود ناقص.

لا يوجد ضمان للفوز؛ ما نستطيع التحكم فيه هو جودة التنفيذ، مطابقة القواعد، قوة الدليل، وجودة العرض.

1. ما هو المشروع؟

اسم المشروع الحالي/المقترح في الـRoadmap:
AI.Maged — Autonomous Book Publishing Agent

الفكرة: وكيل مهني مستقل يحوّل فرصة كتاب إلى نتيجة قابلة للنشر عبر:
Discover → Verify → Decide → Create → Orchestrate → Publish → Verify → Evidence

Winning Thesis من الـMaster Roadmap:

- الموقع = واجهة المنتج.

- Strands = طبقة الوكيل واتخاذ القرار واختيار الأدوات.

- n8n = طبقة التنفيذ/التنسيق الحتمي.

- Worker = العمليات الثقيلة على الملفات.

- Publishing adapters = قنوات النشر.

- Evidence/Status = إثبات ما حدث فعليًا.

2. الأدوار

ChatGPT — المايسترو

- يخطط.

- يرتب الأولويات.

- يراجع الأدلة.

- يمنع القفزات.

- يقرر متى نصلح ومتى نشغّل.

- لا يعتبر أي نجاح مؤكدًا دون دليل.

Claude Code — المنفذ

- يعمل فعليًا داخل Windows على المشروع.

- يقرأ الملفات ويعدلها ويشغّل الأوامر عند تكليفه.

- لا يعيد تصميم المشروع من نفسه.

- لا يثبت package أو يغيّر architecture خارج المهمة المحددة والموافقة.

Claude المستشار — المراقب

- يراجع القرارات.

- يكشف التناقضات والمعلقات التي تم إسقاطها بالخطأ.

- لا يُعامل كمنفذ للجهاز.

Amazon Quick — منفذ مهام لاحقة محددة

- لا يستبدل Claude Code في تصحيح/تشغيل المشروع.

- مهام محفوظة له في موضعها داخل الخطة: الفيديو + الصور + الملف الخارجي، وأي مهام أخرى يحددها الـRoadmap في وقتها.

3. المسار الفعلي المؤكد

المشروع الذي نعمل عليه الآن:

C:\Users\shams\Desktop\AI07B4~1.MAG\discovery-agent

المجلد الأب الظاهر:
AI.Maged — Autonomous Book Publishing Agent

الاسم المختصر 8.3 للأب:
AI07B4~1.MAG

قاعدة المسار: عند وجود شرطات خاصة/مسافات/رموز غير مؤكدة، استخدم dir /x أولًا، وأي cd يجب أن يصل للمجلد النهائي كاملًا من أول مرة.

4. ما ثبت فعليًا على الجهاز

داخل discovery-agent ثبت وجود:

- agent.py

- golden_run.py

- requirements.txt

- scoring.py

- runs/

لم نثبت بعد من هذا المسار وحده حالة النظام الكامل (Backend / Dashboard / n8n integration / publishing).

5. حالة Claude Code

آخر نسخة مؤكدة بعد إعادة التشغيل:
Claude Code v2.1.267

وظهر:
Updated to latest.

هذا تحديث للأداة نفسها، وليس دليلًا على نجاح المشروع.

6. حالة Strands والحزمة

تصحيح أمر سابق

الأمر السابق الخطأ:
pip install strands

الاسم الرسمي لحزمة Python الأساسية:
strands-agents

والـimports المستخدمة داخل SDK تكون مثل:
from strands import Agent, tool

التوثيق الرسمي المستخدم للتحقق:
https://strandsagents.com/docs/user-guide/quickstart/python/

ممنوع التثبيت لمجرد أن الحزمة موجودة في الخطة. يجب أولًا إثبات أن المسار التنفيذي المختار يحتاجها، ثم التثبيت، ثم اختبار حقيقي.

الحالة الفعلية

الأمر:
pip show strands-agents

أعطى:
WARNING: Package(s) not found: strands-agents

إذن:
strands-agents غير مثبتة حاليًا.

7. Audit سابق للتعديلات

فحص timestamps داخل المشروع بتاريخ 2026-09-10 أعطى:
ZERO files modified today.

أمثلة من آخر تعديل مؤكد:

- README.md — 2026-09-09 00:10:40.472752700 +0300

- agent.py — 2026-09-09 20:26:36.966729400 +0300

- golden_run.py — 2026-09-09 20:26:56.686538900 +0300

- requirements.txt — 2026-09-09 00:10:09.919337800 +0300

- scoring.py — 2026-09-09 20:25:48.498212800 +0300

- runs/ — 2026-09-09 20:30:28.876449100 +0300

ما يثبت وما لا يثبت

يثبت أن الفحص لم يجد ملفات مشروع معدلة اليوم.
ولا يثبت وحده عدم وجود cache/temp/log artifacts تاريخية خارج المشروع.

في جلسة سابقة ظهر نص فعلي في Claude Code عن Installing packages وRunning code ثم ModuleNotFoundError: No module named 'strands'. لاحقًا، في الـAudit، أكد Claude Code أنه لم ينفّذ أمر pip install مباشرًا، وأن فحص pip show strands-agents أعطى أن الحزمة غير مثبتة. هذا لا يحسم ما إذا كان Claude Code استخدم آلية تثبيت داخلية أخرى أو ترك أثرًا في cache/temp/logs؛ لذلك تبقى طريقة/آلية محاولة التثبيت السابقة نفسها UNVERIFIED. المؤكد حاليًا فقط: لا توجد حزمة strands-agents مثبتة الآن، وفحص timestamps لم يجد ملفات مشروع معدلة في 2026-09-10.

تصحيح حوكمي مهم

- لا يوجد دليل حالي على تثبيت ناجح لـstrands-agents.

- لا يوجد دليل حالي على تعديل ملفات المشروع بتاريخ 2026-09-10.

- لا يوجد دليل كامل يثبت ما إذا كانت محاولة التثبيت السابقة استخدمت آلية داخلية غير pip install أو تركت آثارًا خارج مجلد المشروع. هذه نقطة UNVERIFIED ولا تُسقط.

8. الحالة المثبتة من الكود — agent.py

strands_available()

مبلغ عنها في الأسطر 241-246:

def strands_available() -> bool:

try:

import strands  # noqa

return True

except Exception:

return False

هذا يختبر إمكانية import strands فقط.

build_strands_agent()

مبلغ عنها في الأسطر 218-238.

من الجزء المؤكد:

from strands import Agent, tool

وتوجد أدوات مرتبطة بـStrands مثل:

- collect_signals

- cluster_problems

- assess_rights

ويُعاد Agent(...) بأدواته.

معلّق raw source / encoding

أحد مخرجات العرض السابقة لم يكن مجرد قلب بصري للـRTL؛ ففحص repr() أظهر رموز تلف فعلية ���� داخل التعليقات العربية في agent.py. هذا يعني أن هناك احتمال مشكلة encoding/ترميز حقيقية في الملف أو أثناء القراءة، وليس من المسموح افتراض أنها مشكلة عرض فقط.

في آخر محاولة، طبع Claude Code بالـrepr() الأسطر 218-227 فقط، ثم انقطع الناتج قبل الأسطر 228-238. لذلك النص الخام الكامل لـbuild_strands_agent() ما زال غير مغلق بالدليل، وكذلك لا نملك بعد تحققًا مستقلًا من أن تلف النص العربي لا يؤثر على الملف نفسه.

run_discovery()

مبلغ عنها في agent.py بالأسطر 86-191.

ثبت من الفحص:

- لا تستدعي build_strands_agent().

- لا تستدعي ولا تعتمد على strands_available().

9. الحالة المثبتة من golden_run.py

السطر 33

mode = "STRANDS (real agent)" if agent.strands_available() else "DETERMINISTIC (no Strands yet)"

السطر 41

result = agent.run_discovery(VALIDATION_REQUEST, run_type="logic_validation")

المشكلة المعمارية الحالية

golden_run.py يحدد اسم الـmode عبر strands_available()، ثم يشغّل run_discovery() مباشرة.

وبما أن run_discovery() لا تستخدم build_strands_agent() ولا strands_available()، يوجد عدم اتساق يحتاج حسمًا:

- قد يكون هذا مقصودًا لمسار deterministic/logic validation.

- أو أن Strands agent موجود لكن غير موصول بمسار التنفيذ الفعلي.

لم نثبت بعد أي الاحتمالين هو المقصود.

10. Golden Path الرسمي المطلوب للمسابقة

الـMaster Roadmap يحدد المسار الذهبي الذي يجب أن يكون مثاليًا:

- User request.

- Discover — أدوات حقيقية تجمع المرشحين.

- Verify — تحقق من مصادر متعددة ورفض التعارض/الضعف.

- Decide — score/recommendation منظم.

- Prepare — توليد حزمة المحتوى/الأصول.

- Orchestrate — تسليم التنفيذ إلى n8n.

- Publish — قناة نشر موثوقة واحدة على الأقل.

- Verify result — إثبات publication status.

- Show evidence — Dashboard يعرض السلسلة كاملة.

القاعدة: لا نحتاج عشرات التكاملات؛ نحتاج مسارًا واحدًا موثوقًا end-to-end.

11. Architecture Contract — المعمارية المستهدفة

AI.MAGED UI

↓

STRANDS AGENT

(decision + tools)

↓

Discovery Tool / Verification Tool / Content Tool

↓

n8n

(orchestration / execution)

↓

Worker / Website / Publishers

↓

Evidence Store

ملكية كل طبقة

Strands Agent:

- reasoning

- tool selection

- decision flow

- structured outputs

- mission/user-facing intent

n8n:

- scheduling

- webhooks

- external API chaining

- waiting

- retries

- notifications

- handoff

Worker:

- file-heavy operations

- validation

- extraction

- OCR عند الحاجة

- rendering

- asset preparation

- packaging

Website:

- product surface

- result/evidence presentation

- ليس هو الوكيل نفسه

Publishing Layer:

- channel-specific outputs

- نبدأ بأبسط قناة موثوقة ثم نضيف غيرها بعد استقرار الأولى

12. MVP الذي لا يجب تجاوزه

نبني الآن

- Strands agent حقيقي بأدوات حقيقية.

- Discovery tool.

- Verification tool.

- Content generation tool.

- n8n orchestration.

- One processing worker path.

- One publishing path + secondary/simulated adapters عند الحاجة.

- Simple evidence dashboard.

- Public GitHub + README + license.

لا نبني الآن

- SaaS billing/multi-tenant.

- عشرات التكاملات.

- قاعدة بيانات معقدة.

- تطبيقات هاتف أصلية.

- Kubernetes/microservices everywhere.

- Model training/fine-tuning.

- catalog ضخم.

- personalization متقدم.

- ادعاءات self-learning/self-healing دون تنفيذ مثبت.

13. عقود الأدوات

Discovery:
Input: query/title/topic
Output: candidate list + source URLs + timestamps
Failure: empty result، ولا اختراع candidates.

Verification:
Input: candidate + sources
Output: verified/unverified + evidence + confidence
Failure: conflict => reject/escalate.

Content:
Input: verified candidate + facts
Output: title + description + SEO metadata + social copy + script
Failure: لا اختلاق حقائق.

Publish:
Input: content package
Output: channel status + URL/ID + timestamp
Failure: bounded retries ثم failure مع evidence.

Status/Evidence:
Input: task/event
Output: task_id + stage + result + proof
Rule: لا success بدون proof.

14. Evidence / Observability Contract

كل run يجب أن ينتج task record واحد على الأقل، مع:

- task_id

- request

- agent_version

- stage

- tool_calls

- sources

- decision

- content_outputs

- publish_results

- errors

- retries

- cost_estimate

- started_at

- completed_at

- evidence[]

أمثلة evidence:

- verified source URL

- generated file path/checksum

- publish URL

- external object ID

- timestamp

- API response reference

15. Dashboard — المطلوب

الـMaster Roadmap يحدد Dashboard مهني بسيط، وليس analytics vanity:

Sidebar

- Overview

- Discovery

- Jobs

- Content

- Publishing

- System

Main

- Current Job

- Discover → Verify → Create → Publish → Verified

- Opportunity score

- Sources verified

- Assets generated

- Published links

- System Health

  - Strands

  - n8n

  - Worker

  - Publisher

القاعدة

يعرض live task state + evidence، ولا يكشف secrets.

16. قواعد المحتوى والحقوق والأمان

- لا نستخدم/نعرض كتابًا محميًا دون حقوق.

- Demo الأفضل: public-domain / user-owned / synthetic authorized content.

- نسجل provenance للمصدر.

- نستخدم APIs/SDKs مصرحًا بها فقط.

- لا مفاتيح API أو AWS secrets أو publishing credentials أو cookies أو tokens أو passwords في GitHub أو README أو screenshots أو video.

- لو live social integration خطر/بطيء، نستخدم publisher adapter آمنًا/محاكيًا مع التصريح بذلك.

17. Devpost — متطلبات يجب ألا تضيع

وفق الـMaster Roadmap الذي تم التحقق من قواعد Devpost في 8 سبتمبر 2026:

- المسابقة: Agents for Humans Hackathon — Devpost / AWS.

- المسار المقترح: Professional Agents.

- المشروع يجب أن يكون جديدًا ضمن فترة التقديم، مع الإفصاح عن أي code/work سابق تم دمجه حيث تطلب القواعد.

- Strands Agents SDK يجب أن يكون جزءًا حقيقيًا من implementation.

- يجب أن يعمل المشروع فعليًا ومتسقًا، وأن يطابق ما يقوله الفيديو والوصف.

- Golden path واحد كامل مطلوب.

- Public repository مطلوب.

- MIT أو Apache license مطلوبة وفق الـRoadmap/القواعد المتحققة.

- README يجب أن يشرح المشكلة، المستخدم، architecture، setup، run commands، agent flow، tools، demo path، safety/rights، limitations، والإفصاح عن المكونات السابقة.

- Architecture diagram مطلوب.

- فيديو عام لا يتجاوز 5 دقائق، يوضح المشكلة والجمهور ولماذا تهم، ويُظهر المشروع يعمل end-to-end.

- Strands يجب أن يكون ظاهرًا وجوهريًا.

- يجب اختبار clone/install نظيف أو توثيق fresh-install procedure.

- لا secrets.

- الإنجليزية مطلوبة للنصوص/المواد حيث يلزم.

- الـsubmission يجب أن يكون قبل الموعد المحدد في القواعد الحالية.

Critical dates المتسجلة من Roadmap (تحتاج إعادة تحقق رسمي عند التنفيذ النهائي)

- AWS credits request cutoff: 11 Sep 2026, 10:00 PM Cairo.

- Final submission: 15 Sep 2026, 3:00 AM Cairo.

هذه التواريخ مأخوذة من Roadmap متحققة في 8 Sep 2026، ويجب إعادة التحقق من Devpost الرسمي عند الاقتراب من الإرسال.

18. معايير التحكيم

المعايير الخمسة متساوية الوزن:

- Technical Implementation

- Design

- Potential Impact

- Creativity & Originality

- Presentation

أهم ما يرفع النتيجة

- Strands فعلي وغير سطحي.

- أدوات حقيقية.

- structured decisions.

- execution حقيقي.

- evidence حقيقي.

- منتج متماسك، وليس technical demo فقط.

- one reliable end-to-end workflow.

- 5-minute proof-based video.

ما قد يقتل المشاركة

- موقع جميل مع agent ضعيف/وهمي.

- استخدام n8n كأنه agent مع Strands هامشي.

- claims عن self-learning/self-healing بلا تنفيذ.

- تكاملات كثيرة ناقصة.

- محتوى copyrighted بلا حقوق.

- عدم الإفصاح عن reused code.

- private/broken GitHub.

- فيديو لا يثبت البرنامج.

- عدم وجود دليل على publishing/result.

- تغيير المعمارية باستمرار في آخر 48 ساعة.

19. الجدول التنفيذي الأصلي في الـMaster Roadmap

8 Sep

Freeze concept + audit current assets.

9 Sep

Build Strands core.
Mandatory: local agent + at least 2 real tools + structured result.
Kill switch: لا polish إذا Strands ليس genuinely executing.

10 Sep

Discovery + verification.
Mandatory: one real candidate + source evidence.
Fallback: deterministic safe dataset إذا verification live غير موثوق.

11 Sep

n8n + worker + content pipeline.
Mandatory: Agent → n8n → worker/content result.
Also request AWS credits before cutoff.

12 Sep

Publishing + dashboard + deployment.
Mandatory: one complete run creates output + evidence visible + public URL works.

13 Sep

README + diagram + 5-minute video + Devpost draft.
Mandatory: submission package ~90% + fresh clone/install test.

14 Sep

Final audit + submit.
No risky architecture changes.

هذه الخطة التاريخية لا تلغي الحالة الفعلية. التنفيذ الحالي متأخر عن بعض البنود، لذلك الأولوية العملية تعاد ترتيبها حسب ما هو مثبت على الجهاز والوقت المتبقي، وليس حسب التاريخ وحده.

20. الحالة الحالية الفعلية — لون الإشارة

GREEN — مثبت

- مسار discovery-agent.

- وجود agent.py.

- وجود golden_run.py.

- وجود requirements.txt.

- وجود scoring.py وruns/.

- strands_available() موجود.

- build_strands_agent() موجود.

- run_discovery() لا يستدعي Strands helpers.

- golden_run.py يفحص availability ويشغّل run_discovery().

- strands-agents غير مثبتة حاليًا.

- Claude Code v2.1.267.

YELLOW — يحتاج تحقق/قرار

- raw source الكامل لـbuild_strands_agent().

- المقصود المعماري لمسار Strands مقابل deterministic.

- هل الإصلاح المطلوب هو ربط run_discovery() بـStrands أم الحفاظ على deterministic validation path مع golden path آخر.

- الحالة الفعلية لـBackend.

- الحالة الفعلية لـDashboard.

- اتصال n8n الفعلي بالمشروع.

- Worker/publisher الفعلي.

- حالة publishing end-to-end.

- حالة evidence store/records.

- حالة public GitHub / license / architecture diagram / clean clone.

- محتوى Devpost الحالي 1/5 والـDraft ما لم يُعاد التحقق منه مباشرة.

RED — غير مثبت ويمنع ادعاء اكتمال المشروع

- Golden Run end-to-end حقيقي على الجهاز.

- Strands genuinely executing في المسار الذي سيُعرض للمحكم.

- Golden Path من Discovery حتى verified published output.

- Dashboard يعرض evidence حيًا.

- Public deployment + working demo path النهائي.

21. المعلقات التي لا تُسقط

- M1: raw build_strands_agent() لم يُثبت كاملًا؛ repr() وصل حتى 227 فقط، مع ظهور ���� فعليًا داخل التعليقات العربية. الأسطر 228-238 ما زالت غير مقروءة بالدليل الخام.

- M2: هل التصميم الحالي intentional deterministic أم ناقص الربط مع Strands؟

- M3: هل توجد آثار تاريخية خارج المشروع من محاولة تثبيت سابقة؟ غير محسوم، دون دليل أنها تؤثر على المشروع.

- M4: Golden Run الحقيقي لم يُثبت.

- M5: باقي النظام (Backend/Dashboard/n8n/Worker/Publishing/Evidence) لم يُثبت كل عنصر منه على حدة.

- M6: الجاهزية النهائية لـDevpost (repo/license/diagram/video/copy/disclosure/fresh clone) تحتاج audit فعلي نهائي.

قاعدة: لا يمحى معلّق بسبب Restart أو Update أو جلسة جديدة؛ يفتح فقط بدليل جديد صريح.

22. خطة التنفيذ من هذه اللحظة

المرحلة A — حسم Discovery

- إغلاق M1 إذا لزم.

- حسم M2 من الكود + Architecture Contract + Master Roadmap.

- لا package install قبل القرار.

المرحلة B — تنفيذ Strands الحقيقي

إذا أثبت القرار أن Strands يجب أن يكون مسار الوكيل:

- أقل تعديل ممكن.

- Claude Code ينفذ.

- اختبار فعلي.

- إثبات أدوات حقيقية متعددة.

المرحلة C — Golden Run

- تشغيل فعلي.

- حفظ JSON/evidence.

- التحقق من decision/score/sources/rights path.

المرحلة D — Golden Path الكامل

- Discovery

- Verification

- Decision

- Content

- n8n

- Worker

- Publish

- Verify result

- Evidence

- Dashboard

المرحلة E — Public/Submission

- repo

- license

- README

- diagram

- live demo

- video ≤5 min

- disclosure

- clean clone/install

- Devpost

المرحلة F — Amazon Quick

عندما يصل الـRoadmap للمرحلة المناسبة، Quick ينفذ مهامه المحددة، بما فيها الفيديو + الصور + الملف الخارجي، وليس قبل ذلك.

23. تعليمات التشغيل بين الجلسات

عند فتح جلسة جديدة:

- استخدم هذا الملف كمرجع الحاكم.

- استخرج آخر حالة مؤكدة والمعلقات.

- لا تعتبر Restart/Update بداية جديدة للمشروع.

- لا تتجاوز معلّقًا لمجرد أن جلسة جديدة بدأت.

- ابدأ من نقطة الاستئناف الحالية.

علامة الاستئناف:
AIMAGED-MASTER-STATE-2026-09-10-V3

نقطة الاستئناف التقنية:
discovery-agent → M1/M2 → قرار Strands → تنفيذ Golden Run → Golden Path الكامل.

24. قاعدة القرار النهائية

إذا تعارضت هذه الوثيقة مع القواعد الرسمية الحالية للمسابقة:

القواعد الرسمية الحالية لـDevpost أعلى أولوية.

إذا تعارضت ذاكرة أي أداة مع دليل الجهاز:

دليل الجهاز أعلى أولوية.

إذا لم يوجد دليل:

UNVERIFIED.

مصادر الحوكمة الأساسية

- AI_Maged_Agents_for_Humans_Master_Roadmap.docx — المرجع الداخلي الرئيسي للتنفيذ.

- AI_Maged_Agents_for_Humans_Master_Roadmap_AR.docx — النسخة العربية/الموازية.

- Devpost official rules — المصدر الأعلى للقواعد عند التعارض.

- Strands Agents official docs — للتحقق من SDK والحزم والاستخدام.